14-TG/                /2019.

Vállalkozási szerződés

az Oroszlány, Karinthy Frigyes u. 1. szám alatti ingatlanon (hrsz.: 1969)

térburkolat kivitelezéséhez

amely létrejött egyrészről

Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út. 78., bankszámla száma: 12028003-00254374-00100004; adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Lazók Zoltán polgármester), mint a Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről:

a ………………………………………….. Társaság (székhelye: ………………………………………………..., bankszámla száma: …………………………………………………; adószáma: ……………………………; cégjegyzékszáma: ………………………………….; képviseli: ……………………………………….), mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az alábbiak szerint:

I. Előzmények

I.1. Oroszlány Város Önkormányzata nyílt eljárásban ajánlatot kért a közbeszerzési értékhatár alatti munkára.

I.2. Az eljárás során a ……………………………. Társaság az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelően érvényes ajánlatot tett. Az Önkormányzat a …………………………. Társaság ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánította.

I.3. Felek az elfogadott ajánlat tartalma alapján az alábbi szerződést kötik:

II. A szerződés tárgya

II.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól az Oroszlány, Karinthy Frigyes u. 1. szám (hrsz.: 1969) alatti ingatlanon térburkolat kivitelezését.

II.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt és a jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkát szakszerűen elvégzi.

II.3. Kivitelezési munka tartalma, feltételei:

- Térburkolat készítése 6 cm-es vastagsággal LEIER Rollo (…......... m2), 10x20x6 cm méretű térkőből, LEIER Quartz, 100x5x20 cm méretű kerti szegélykővel (……… m), homokos kavics alapra (……. m3).

- Feladat még a telekrész ideiglenesen megbontott dróthálós kerítés-nyílásának véglegesítése a meglévő kerítésoszlophoz rögzítéssel (egyeztetett helyeken, kerítésoszlop esetleges áthelyezésével), továbbá a kerítésoszlopok mázolása előkezeléssel, alapozó, közbenső és záró réteggel.

- A térburkolat helyének telekrészen belüli kijelölése a helyszínen történik, a vállalkozó, a megrendelő és az üzemeltető bevonásával. A burkolatot célszerű az eredeti, megülepedett altalajú telekrészen elhelyezni, az óvoda játszóudvara felőli megközelíthetőséggel.

- Ajánlattevőnek együtt kell működnie az óvoda felújítását végző kivitelezővel, és munkáját összehangolni a telekrészen jelenleg dolgozó kivitelezővel.

- A beruházás építési engedélyhez nem kötött.

- Vállalkozó a kivitelezést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint végzi.

- Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a hulladékok rendszeres elszállításáról.

- Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni.

- Vállalkozó köteles a beépítés minőségét igazolni és azt dokumentálni a Megrendelő számára.

- A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában hatályos rendeletek, valamint a nemzeti szabványok és műszaki előírások szolgálnak.

II.4. A szerződés időtartama: A szerződés kezdőnapja: 2019. november ….., mely napon a kivitelezési munkát meg lehet kezdeni. A teljesítés határideje: 2019. ………………  ….

III. szerződés teljesítésében részt vevő személyek, szervezetek

III.1. A szerződést a szerződő félnek kell teljesítenie.

III.2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az általa bármilyen módon igénybe vett Alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha maga teljesített volna.

IV. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

IV.1. Jótállás: Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára …… hónap teljes körű jótállást vállal. A Vállalkozó az általa kivitelezett munkákra a jótállási időn kívül a jogszabály szerinti szavatosságot vállalja.

IV.2. A Jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológia alkalmazását lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Amennyiben a Vállalkozó nem kezdi meg a kijavítást, – felszólítást követően – a Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti azt.

V. Átadás-átvételi eljárás

V.1. A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő átadás-átvételi eljárást tűz ki az érintettek meghívásával. A Vállalkozó a készre jelentést – várható késedelem esetén annak írásbeli előrejelzését – a határidő napját megelőző 5. napig köteles eljuttatni a Megrendelőhöz.

V.2. A jelen szerződés szerinti munkák elvégzését követően az átadási dokumentáció része:

- Megvalósulási dokumentáció átadása a Megrendelőnek 2 papír alapú példányban (benne a felhasznált anyagok, és a beépítés minőségének dokumentumaival, nyilatkozatokkal, vizsgálati jegyzőkönyvekkel, stb.)

- A teljesítés feltétele a munka átadása teljesen kész állapotban, az elvárt dokumentumokkal együtt.

V.3. A Megrendelő kapcsolattartó képviselője:

név:	Varga Szilárdné műszaki ügyintéző

email:	varga.szilardne@oroszlany.hu

tel:	34/361-444/154; 20/535-5300

cím:	Polgármesteri Hivatal, 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

V.4. A Vállalkozó kapcsolattartó képviselője:

név:

tel:

e-mail:

VI. Pénzügyi feltételek

VI.1. Az ellenszolgáltatás összege: ………………. Ft + ……………… Ft ÁFA, összesen ……………………… Ft.

VI.2. Vállalkozó 1 db számla benyújtására jogosult a VI.1. pont szerinti összegben. A számla benyújtására a hiánymentes átadás-átvételi eljárást igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv és dokumentáció mindkét fél általi aláírását és elfogadását követően van lehetőség. A számla fizetési határideje: 30 nap.

VI.3. Jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj átalányáras, azaz többletmunka elszámolására nincsen mód.

VI.4. Vállalkozó a szerződés teljesítéséért a jelen pontban írtakon kívül egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.

VII. Egyéb rendelkezések

VII.1. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitáik eldöntésére a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

VII.2. Az ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

VII.3. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet irányadók.

A Felek a jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írják alá.

Oroszlány, 2019. november ….

| …………………………. Oroszlány Város Önkormányzata képviseletében: Lazók Zoltán polgármester Megrendelő | …………………………. …………………..Társaság képviseletében: …………………….. ügyvezető Vállalkozó |
| --- | --- |
| Ellenjegyzem: | Pénzügyi ellenjegyzés: |
| …………………………. Dr. File Beáta jegyző | …………………………. Bársony Éva osztályvezető |