Oroszlány Város Önkormányzata

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

Ajánlati Dokumentáció

Oroszlány Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által indított,

„Az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok Tao. támogatásból

történő fejlesztése-II. ütem” tárgyú, a Kbt. 123.§-a szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz

K.É. 12724/2015

Oroszlány, 2015. július 29.

Tartalomjegyzék

01	Fedőlap

02	Tartalomjegyzék

03	Az eljárásfajta bemutatása

1	Eljárást megindító felhívás

2	Felolvasólap

3	Ajánlattevő nyilatkozata

4	Nyilatkozat alvállalkozókról

5	Az ajánlattevő által kötelezően csatolandó nyilatkozatok, igazolások és egyéb dokumentumok felsorolása

6	Az egyes eljárási cselekmények időpontjai, a közbeszerzési eljárás során figyelembe veendő határidők, időpontok

7	Szerződéstervezet

9	Műszaki dokumentáció

- PLAN-ART ’94 Építőipari és Tervező Betéti Társaság (székhelye: 4033 Debrecen, Luther utca 50.) által készített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció

- építési engedély

- költségvetés-kiírás

„Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ha a műszaki dokumentációban a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tett meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.”

Az eljárásfajta bemutatása

Jelen közbeszerzési eljárás a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része (nemzeti eljárásrend) szerint folyik.

Az eljárás fajtája: a Kbt. 123. § szerinti, tárgyalásos közbeszerzési eljárás, amely a Kbt. Második Részében foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok szerint folyik.

Az eljárás egy szakaszos, tárgyalásos:

Az eljárást megindító felhívás 2015. július 29-én K.É. 12724/2015. számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.

Ajánlatkérő az alkalmasnak minősített ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről.

Ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot tett ajánlattevővel lehetőleg egy fordulóban tárgyal az ajánlatok benyújtási sorrendjének megfelelő sorrendben külön-külön (az ajánlatok elbírálása a Kbt. 93. §-a alapján két szakaszban történik). Amennyiben a tárgyalás egy fordulóban nem zárható le, az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tett ajánlattevőkkel történő további tárgyalás céljából újabb tárgyalási fordulót (fordulókat) tart. Ajánlattevők a tárgyalást követően tehetik meg végleges ajánlatukat.

A tárgyalás tárgya: Ajánlatkérő a tárgyalás során az ajánlati árra tett ajánlatokról, a fizetési feltételekről és a szerződéstervezet egyéb elemeiről kíván tárgyalni kedvezőbb feltételek elérése érdekében. Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön (ha szükséges több fordulóban) lefolytatott tárgyalást követően felolvasólap kiosztásával valamennyi ajánlattevő számára lehetőséget biztosít az ajánlatuk módosítására. A felolvasólap kitöltésével ajánlattevők írásban megteszik a végleges ajánlatot, melyhez mellékelni kell az azt alátámasztó beárazott költségvetés-kiírást is. Ez történhet olyan módon is, hogy ajánlattevő az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlat részét képező költségvetés-kiíráson rájegyzéssel jelöli az azon elvégzett módosításokat, a végső ajánlatnak megfelelően. A végső ajánlatok leadását követően az ajánlatkérő az ajánlattevők együttes jelenlétében ismerteti a közbeszerzésre rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét és az ajánlattevők végső ajánlatát.

A tárgyalás zártkörű, melyről jegyzőkönyv készül, két munkanapon belül. A jegyzőkönyvet minden ajánlattevő kizárólag a saját tárgyalására vonatkozó részében ismerheti meg, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal. A tárgyalások befejezését követően beáll ajánlattevők 60 napos ajánlati kötöttsége.

A tárgyalás tervezett időpontja: 2015. augusztus 27. (csütörtök) 14 óra, helye: Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, I. emeleti tárgyaló.

2.

FELOLVASÓLAP

1. Ajánlattevő adatai:

neve:

székhelye:

Ajánlattevő felelős képviselője (neve, beosztása):

Ajánlattevő egyéb adatai:

| telefon: | mobil: |
| --- | --- |
| fax: | e-mail: |
| adószám: | bankszámlaszám: |

2. Az ajánlati ár

Ajánlatkérő az ajánlati árat a műszaki dokumentáció részét képező költségvetés kiírás alapján kéri megadni. A költségvetési kiírásban szereplő tételeken kívül kérjük az ajánlattevőket, hogy tegyenek bele a költségvetésbe minden, a terven szereplő műszaki tartalomhoz, illetve a megvalósításhoz, rendeltetésszerű használatba vételhez szükséges költséget, kiegészítő ősszegként. Ezt a kiegészítő tételt (tételeket) kérjük a költségvetés végén külön soron (sorokon) megjeleníteni!

| munka megnevezése | nettó vállalkozói díj (Ft) | áfa (Ft) | bruttó vállalkozói díj (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| Az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok Tao. támogatásból történő fejlesztése- II. ütem megvalósítása a dokumentációban foglalt tartalommal |  |  |  |

3. Teljességi nyilatkozat:

Nyilatkozom, hogy a fenti ajánlati árat az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok Tao. támogatásból történő fejlesztése- II. ütem tárgyú beruházás - dokumentációban foglalt tartalommal történő megvalósításához, rendeltetésszerű használatba vételéhez szükséges minden költségre figyelemmel tettem. Ajánlatomban a költségvetés-kiírás végén külön soron (sorokon) kiegészítő ősszegként megjelöltem azokat a tételeket, amelyek a rendelkezésre bocsátott költségvetés-kiírásban nem szerepeltek, azonban a teljesítéshez feltétlenül szükségesek.

………………………., 2015. „……………………..”

…………………………………………..

Ajánlattevő cégszerű aláírása

3.

# Ajánlattevői nyilatkozat

Alulírott ……………………………………………….………….……………, mint a(z) ………………………………………………….………………………………………… (székhely: …………………………………………….………………………………….) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy Oroszlány Város Önkormányzata által Az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok Tao. támogatásból történő fejlesztése- II. ütem tárgyban indított, a Kbt. 123. §-a szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárást megindító felhívásra ajánlatot kívánunk benyújtani.

Kijelentjük, hogy a Kbt. és végrehajtási rendeletei előírásait, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban megadott feltételeket megismertük, megértettük; az ajánlattételi felhívás, illetve a dokumentáció (esetenként: a kiegészítő tájékoztatás) alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk és ajánlatunkat ennek figyelembevételével készítettük el.

Kijelentjük, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás során, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést összességében a felolvasólapon általunk meghatározott ellenszolgáltatásért teljesítjük.

Nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén a szerződést az ajánlati dokumentációban írtak szerint megkötjük, és teljesítjük, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 128. §-ának érvényesítését.

Nyilatkozunk továbbá, hogy az általunk képviselt ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint:

- mikrovállalkozás

- kisvállalkozás

- középvállalkozás

- Nem tartozik a törvény hatálya alá

Az ajánlatunkban tett nyilatkozataink megfelelnek a valóságnak.

………………………., 2015. „…………………”

…………………………………………..

Ajánlattevő cégszerű aláírása

4.

NYILATKOZAT

ALVÁLLALKOZÓKRÓL

a Kbt. 40.§ (1) bekezdés alapján

Alulírott …………………………………………………………….………….……………, mint a(z) ………………………………………………….…….……………………………………… (székhely: …………………………………………….………………………………….) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője Oroszlány Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által Az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok Tao. támogatásból történő fejlesztése- II. ütem tárgyban indított, a Kbt. 123. §-a szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az általam képviselt társaság:

- a közbeszerzés következő részének (részeinek) a teljesítéséhez kíván igénybe venni alvállalkozót:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

- a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben a következő alvállalkozókat kívánja igénybe venni, akik/melyek a közbeszerzésnek az alább megjelölt részének (részeinek) a teljesítésében működnek közre, a megjelölt százalékos arányban:

| a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kíván alvállalkozó neve | székhelye | a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik | a közbeszerzés azon részének (részeinek) százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik |
| --- | --- | --- | --- |

………………………., 2015. „………….…..”.

…………………………………………..

Ajánlattevő cégszerű aláírása

5.

Az ajánlattevő által kötelezően csatolandó nyilatkozatok, igazolások

és egyéb dokumentumok felsorolása

- Kizáró okok fenn nem állásának igazolása (az eljárást megindító felhívás III.2.1. pontja szerint):

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:

- ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 56. § (1) bekezdés a-k) pontjában vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll;

- ha ajánlattevő a Kbt 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság Útmutatót bocsátott ki a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett (KÉ 2014. évi 57. számában, 2014.05.16.) valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.)

A magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3.§ és 5-6.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, és az 57. § (1) a-d) pontjai hatálya alá.

A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§ és 6. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, és az 57. § (1) a-d) pontjai hatálya alá.

Az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők vonatkozásában ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 10. §-a szerint kell igazolnia, hogy alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 57. § (1) a-d) pontjai hatálya alá vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) a-d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevő a Kbt 58. § (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles.

Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2-6. §-aiban illetve a Közbeszerzési Hatóság a Kormányrendelet 13.§-a alapján kiadott útmutatóban meghatározott kizáró okokat maga ellenőrzi magyar nyelven elérhető közhiteles hatósági elektronikus nyilvántartásokból.

- A gazdasági-pénzügyi alkalmasság igazolása (az eljárást megindító felhívás III.2.2./P.1. és P.2. pontja szerint):

P/1. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) c) pontja alapján:

az előző kettő üzleti évre (2014., 2013.) vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P/2. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) d) pontja alapján:

építési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződését és a biztosítótársaság által a jelen eljárást megindító felhívás közzétételét követően kiállított igazolást a díjfizetésre vonatkozóan, melyből megállapítható a biztosítási jogviszony fennállása és a díjfizetés folyamatossága.

A gazdasági-pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményeit az eljárást megindító felhívás III.2.2./P.1. és P.2. pontjának második rovata tartalmazza.

- A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása (az eljárást megindító felhívás III.2.3./M.1., M.2. és M.3. pontja szerint):

Ajánlattevőnek és adott esetben a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek be kell mutatnia:

M/1) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) a) pontja alapján:

Az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított legfeljebb 5 évre vonatkozó, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett, közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési beruházási) munkáit, a főbb műszaki, mennyiségi mutatók, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a részéről információt nyújtó személy nevének és telefonszámának megjelölésével, a másik szerződő fél által kiállított igazolásban. Az igazolás tartalmi követelménye az arról szóló nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M/2) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) c) pontja alapján:

a kivitelezésért felelős személyeket és felelős műszaki vezető(ke)t, valamint azon személyeket, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek, végzettségük és gyakorlati idejük megjelölésével.

A nevesített szakemberek aláírt szakmai önéletrajzát, továbbá végzettségét igazoló okirataikat

(iskolai végbizonyítványok, diplomák) az ajánlathoz csatolni kell.

M/3.a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) d) pontja alapján:

Az előző három évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatást

A műszaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelményeit az eljárást megindító felhívás 9/M.1. és M.2. pontjának második rovata tartalmazza.

- Az ajánlattevő nyilatkozata A dokumentációhoz mellékelt formanyomtatványon!

- Nyilatkozat az alvállalkozókról  A dokumentációhoz mellékelt formanyomtatványon!

- Az ajánlattevő kötelezettségvállalásra való jogosultságának ellenőrzéséhez szükséges iratok

Az ajánlathoz csatolni kérjünk:

        - az ajánlatot aláíró/k aláírási címpéldányát

        - és —amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő, képviseleti jogosultsággal rendelkező személy írta alá— meghatalmazását tartalmazó dokumentumot.

- További csatolandó iratok

Kitöltve és cégszerűen aláírva csatolni kérjük az Ajánlattételi Dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott:

        - Felolvasólapot

        - szerződéstervezetet

        - költségvetés-kiírást

Formai követelmények

Az ajánlatokat írásban, zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban (és egy elektronikus

másolatban), a cégjegyzésre jogosult képviselő/k aláírásával ellátva kell benyújtani, a következő szöveg feltüntetésével: Ajánlat: Sportcsarnok II. ütem. Csak bontási ülés keretében bontható!”

Ajánlatkérő továbbá előírja az ajánlat bármilyen összefűzését, amely kizárja az ajánlat

roncsolás-mentesen történő szétbontását, és biztosítja annak könnyű lapozhatóságát.

6.

Az egyes eljárási cselekmények időpontjai, a közbeszerzési eljárás során figyelembe veendő határidők, időpontok

- Az eljárást megindító felhívás megküldése: 2015. július 24.

- Az eljárást megindító felhívás megjelenése a Közbeszerzési Értesítőben: K.É. 12724/2015. számon, 2015. július 29-én.

- Kiegészítő tájékoztatás iránti kérdések beérkezésének határideje: 2015. augusztus 17. (hétfő) 16 óra. Több kérdés felmerülése esetén kérjük a kérdéseket lehetőség szerint egyidejűleg megküldeni.

- A kiegészítő tájékoztatás megadásának határideje: legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni.

- Az ajánlattételi dokumentáció beszerzésének határideje:2015. augusztus 24. (hétfő) 10 óra.

- Helyszíni bejárás: 2015. augusztus 3-án 10 órakor

- Ajánlattételi határidő, az ajánlatok felbontásának időpontja: 2015. augusztus 24. (hétfő) 10 óra

- A hiánypótlás lehetősége biztosított.

- A tárgyalás időpontja: 2015. augusztus 27. (csütörtök) 14 óra, helye: Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, I. emeleti tárgyaló.

- Az ajánlatok elbírálására vonatkozó összegezés megküldése: 2015. augusztus 31.

- A szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. szeptember 11. (péntek) 10 óra

- A szerződés teljesítési határideje:

a kivitelezés teljes körű befejezésének határnapja, teljesítési véghatáridő: 2016. augusztus 31.

Nyertes ajánlatevő 2015. évben köteles szerkezetkész állapotot elérni és legalább 300 millió Ft értékű kivitelezést megvalósítani!

15-JOG/…./2015.

7.

SZERZŐDÉSTERVEZET

vállalkozási szerződés

az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok

Tao. támogatásból történő fejlesztése- II. ütem kivitelezésére

amely létrejött egyrészről az:

Oroszlányi Sportegylet (székhelye: 2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 2.; adószáma: 18612761-1-11

bankszámla száma: 12028405-01441804-00100005; képviseli: Beck Ferenc elnök) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út. 78., bankszámla száma: 12028003-00254374-00100004; adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Lazók Zoltán polgármester), mint a sportlétesítmény tulajdonosa (a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről a(z):

………………………………………. (székhelye: …………………………….., bankszámla száma: …………………………….; adószáma: ………………………..; cégjegyzékszáma: ………………………………..; képviseli……………………..), mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az alábbiak szerint:

I. Előzmények

I.1. A Tao. támogatás és a hozzá kapcsolódó önerő vonatkozásában a beruházó és jelen közbeszerzés során ajánlatkérőként szerződő fél az Oroszlányi Sportegylet (székhelye: 2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 2.), a beruházás Tao. támogatáson és az ahhoz kapcsolódó önerőn felüli része vonatkozásában az ajánlatkérő és a beruházó Oroszlány Város Önkormányzata. Az Oroszlányi Sportegylet és Oroszlány Város Önkormányzata a Kbt. 21. § (3) bekezdése alapján közösen valósítják meg a jelen közbeszerzést oly módon, hogy az Oroszlányi Sportegylet meghatalmazta Oroszlány Város Önkormányzatát a közbeszerzési eljárás lefolytatásával. Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi Sportegylet a jelen közbeszerzési eljárás lefolytatásáról és a beruházás megvalósításának pénzügyi-elszámolási rendjéről külön megállapodásban rendelkeznek.

I.2. Oroszlány Város Önkormányzata mint ajánlatkérő „Az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok Tao. támogatásból történő fejlesztése- II. ütem” tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 123. §-a szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárást megindító felhívás K.É. 12724/2015. számon, 2015. július 29-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.

I.3. Az eljárás során a …………………………… az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak megfelelően érvényes ajánlatot tett. A Közbeszerzési Munkacsoport …./2015. (…….) számú határozatával a ……………………………-ot az eljárás nyertesének nyilvánította.

I.4. Felek az eljárást megindító felhívás és az Ajánlattételi Dokumentáció, valamint az ajánlat tárgyalás befejezésekor érvényes tartalma alapján az alábbi szerződést kötik:

II. A szerződés tárgya

II.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól a jelen szerződés I.2. pontjában írt közbeszerzési eljárás tárgya szerinti, azaz a Az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok Tao. támogatásból történő fejlesztése- II. ütem kivitelezési munkálatait.

II.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt és a jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkát szakszerűen ellátja.

II.3. Vállalkozó részletes feladata:

Az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztése a helyi látvány-csapatsportágak Tao. támogatási rendszere keretében tárgyú beruházás II. ütemének kivitelezése a PLAN-ART ’94 Építőipari és Tervező Betéti Társaság (székhelye: 4033 Debrecen, Luther utca 50.) által készített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció alapján.

A munkát a mellékelt műszaki leírás és az annak részét képező költségvetés-kiírás szerint kell elvégezni.

A költségvetési kiírásban szereplő tételeken kívül kérjük az ajánlattevőket, hogy szerepeltessenek a költségvetésben minden, a terven szereplő műszaki tartalomhoz, illetve a megvalósításhoz, rendeltetésszerű használatba vételhez szükséges költséget, kiegészítő ősszegként. Ezt a kiegészítő tételt (tételeket) kérjük a költségvetés végén külön soron (sorokon) megjeleníteni!

Az ajánlati ár (vállalkozói díj) tartalmazza a kivitelezéshez felhasznált víz, villamos energia költségét is, melyet a vállalkozó köteles megtéríteni.

A beruházás építési engedélyhez kötött, melyet a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírás része tartalmaz.

A műszaki tartalom rövid összefoglalása:

Az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok helyi látvány-csapatsportágak Tao. támogatási rendszere keretében történő fejlesztése tárgyú beruházás II. ütemének kivitelezése: 4.032 m2 össz-szint bruttó hasznos alapterületű új csarnokrész kivitelezése (játéktér és négy oldali lelátó létesítése, 1465 db ülőhellyel)

Vállalkozó feladata a kivitelezés során a közművekkel, szolgáltatókkal történő egyeztetés, a hozzájáruló nyilatkozatok beszerzése.

Vállalkozó feladata a használatba vételi eljárás során a Megrendelő képviseletében eljárni és a hatóság által kért dokumentumokat határidőre, a lehető legrövidebb időtartam alatt benyújtani.

A teljesítés helye: Krajnyik Akác András Sportcsarnok, 2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 2.

Vállalkozó a kivitelezést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint végzi.

Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a hulladékok rendszeres elszállításáról.

Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó előzetes jelzése alapján szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.

Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeket Megrendelőnek bemutatni és Megrendelőt az eltakarásról naplóbejegyzés útján vagy email-en legkésőbb 3 nappal korábban értesíteni.

Vállalkozó köteles a beépített anyagok és a beépítés minőségét igazolni és azt a kivitelezési munka során folyamatosan dokumentálni a Megrendelő számára.

A munka minőségének meghatározására a műszaki terv, a szerződéskötés időpontjában hatályos rendeletek, valamint a nemzeti szabványok és műszaki előírások szolgálnak.

II.4. A szerződés időtartama:

- Szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. szeptember 11. (péntek) 10 óra

Az ajánlatkérő felhívja a vállalkozó figyelmét a Kbt. 40. § (4) bekezdésben foglaltakra. Azaz:

A (3) bekezdés alkalmazásakor a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés], valamint az ajánlatkérő jogosult a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kikötni.

Fentieknek megfelelően a jelen beszerzésre abban az esetben kerül sor, ha az ajánlatkérő által a helyi látvány-csapatsportágak Tao. támogatási rendszere keretében benyújtott sportfejlesztési program II. ütemének megvalósítására vonatkozó határidő meghosszabbítására benyújtott kérelmet a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége jóváhagyja.

Jelen szerződés akkor lép hatályba, mikor a Megrendelő a helyi látvány-csapatsportágak Tao. támogatási rendszere keretében a sportfejlesztési program II. ütem megvalósítási határidejét meghosszabbító jóváhagyó sportszövetségi értesítő okiratot kézhez vette és Vállalkozót erről tájékoztatta. A szerződés megszűnik, amennyiben a sportszövetség a hosszabbítási kérelmet írásban elutasítja."

- Szerződés teljesítési határideje:

a kivitelezés teljes körű befejezésének határnapja, teljesítési véghatáridő: 2016. augusztus 31.

Nyertes ajánlatevő 2015. évben köteles szerkezetkész állapotot elérni és legalább 300 millió Ft értékű kivitelezést megvalósítani!

III. szerződés teljesítésében részt vevő személyek, szervezetek

III.1. A Kbt. 128. § (1) bekezdése értelmében a szerződést a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie.

III.2. A szerződés teljesítésébe a Vállalkozó kizárólag az ajánlatában megjelölt részfeladatokra, és körben vonhat be alvállalkozót.

III.3. Amennyiben a szerződés teljesítése során a megjelölt alvállalkozó személyében változás következne be a szerződéskötéskor előre nem látható ok miatt bekövetkezett lényeges körülmény miatt, az új alvállalkozó személyét illetően Vállalkozó előzetesen egyeztetni köteles a Megrendelővel, és kizárólag az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban szereplő előírásainak ugyancsak megfelelő – a Megrendelő által jóváhagyott – alvállalkozó vonható be.

III.4. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles biztosítani a jelen szerződés „Előzmények” című részében hivatkozott közbeszerzési eljárás során a szakmai alkalmasság körében igazolt, a Vállalkozó ajánlatában bemutatott szakembereinek személyes közreműködését. E szakemberek helyettesítéséhez a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása szükséges. A helyettesítésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha az újonnan bevont szakember megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt, az adott pozícióra irányadó alkalmassági követelményeknek.

III.5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az általa bármilyen módon igénybe vett Alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha maga teljesített volna.

- Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

IV.1. előleg visszafizetési biztosíték:

Az előleg visszafizetési biztosíték:

- összege: az igénybe vett előlegnek megfelelő összeg, mely előleg a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 68 millió forint lehet.

- rendelkezésre bocsátása: a szerződéskötésig

- biztosíték a Kbt. 126 § (6) bekezdés a) pont szerint teljesíthető

- Előleg visszafizetési biztosíték felszabadítása: A végszámla kiállításának feltételét képező teljesítésigazolás kiadásának napján.

Az ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozzon arról, hogy a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint az előleg-visszafizetési biztosítékot határidőre (a szerződés hatályba lépéséig) a Megrendelő rendelkezésre bocsátja.

IV.2. késedelmi kötbér: a nettó vállalkozói díj 1 %-a/nap.

A Vállalkozó a szerződésszegés (azaz bármely közbenső részhatáridő vagy a véghatáridő elmulasztása, késedelembe esés) 1. napjától kezdve köteles a fenti összegű kötbért megfizetni. A kötbér összegéről a Megrendelő a késedelem megszűnésekor, legkésőbb azonban a teljesítési határidő lejártát követő 20. napon állít ki számlát, melyet a Vállalkozó 8 napon belül köteles a Megrendelő részére, a Megrendelő bankszámlájára történő átutalással megfizetni.

Amennyiben Vállalkozó a szerződés részét képező megvalósítási ütemtervtől jelentősen eltér (azaz a tervezethez képest a munkálatokban 8 napnál hosszabb csúszás következik be), Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni és a munkát mással elvégeztetni, illetve meghiúsulási kötbért követelni, továbbá kártérítési igényt érvényesíteni.

A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a Vállalkozótól a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

IV.3. meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozói díj 20%-a.

IV.4. teljesítési biztosíték:

A Kbt. 126. § (2) bekezdése alapján a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként (teljesítési biztosíték) a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékának megfelelő biztosíték kerül kikötésre, melyet a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél választása szerint:

- óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával),

- bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával,

- vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel,

kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani és a szerződés fennállásának időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján a teljesítési biztosíték Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőre (szerződés hatályba lépéséig) történő rendelkezésre bocsátásáról.

teljesítési biztosíték felszabadítása: A végszámla kiállításának feltételét képező teljesítésigazolás kiadásának napján.

IV.5 . Jótállás

Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára 60 hónap teljes körű jótállást vállal.

Jótállási biztosíték:

A Kbt. 126. § (3) bekezdése alapján a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként (jótállási biztosíték) a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő biztosíték kerül kikötésre.

A jótállási biztosíték formája: A Vállalkozó a Jótállási biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése értelmében a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz a teljesítésigazolás kiadásának (sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételt igazoló átadás-átvételi igazolás kiadásának) napján köteles rendelkezésre bocsátani.

Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint a jótállási biztosítékot határidőre a Megrendelő rendelkezésre bocsátja.

A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásnak módja: a Kbt. 126 § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesítendő, azaz a nyertes ajánlattevőként szerződő fél választása szerint:

- óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával),

- bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával,

- vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel

Jótállási Biztosíték felszabadítása: A Jótállási időszak végén a Felek helyszíni bejárást tartanak, és megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. A rögzített hibák kijavítása után, illetve a jegyzőkönyvben foglalt megállapodásnak megfelelően a Jótállási biztosítékot Megrendelő részben, vagy egészben felszabadítja.

(A Vállalkozó által kivitelezett munkákra Vállalkozó a jótállási időn kívül az egyes építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló jogszabályi rendelkezések szerinti szavatosságot vállalja.)

IV.5.2. A Jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológia alkalmazását lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítésével - a munkát mással elvégeztetni a Jótállási Biztosíték terhére.

V. Átadás-átvételi eljárás

V.1. A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő átadás-átvételi eljárást tűz ki legkésőbb a kivitelezés befejezési határidejére az érintettek meghívásával. A Vállalkozó a készre jelentést – várható késedelem esetén annak írásbeli előrejelzését – a határidő napját megelőző 10. napig köteles eljuttatni a Megrendelőhöz.

V.2. A jelen szerződés szerinti munkák elvégzését követően az átadási dokumentáció része:

- Megvalósulási dokumentáció átadása a Megrendelőnek 2 papír alapú példányban (benne a felhasznált anyagok, szerkezetek és a beépítés minőségének dokumentumaival, vizsgálati eredményekkel, szabványossági minősítő iratokkal, nyilatkozatokkal, stb.)

- A teljesítés feltétele a létesítmény átadása – használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban, az elvárt dokumentumokkal együtt. A garanciális időszakra a jótállási biztosíték létesítéséről szóló okirat átadása a Megrendelő számára a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújthatóságának feltétele.

V.3. A Megrendelő kapcsolattartó képviselője:

Az Oroszlányi Sportegylet képviseletében:

név: Beck Ferenc elnök

cím: 2840 Oroszlány, Várdomb utca 98/d.

mobil:  30/93-67-587, fax: 34/560-077, e-mail: info@beckcat.hu

Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a kivitelező felé utasításokkal éljen, a munkaterületre bármikor beléphet, az építési naplóba betekinthet és bejegyzést tehet. Az Önkormányzat a kivitelezéssel összefüggő egyeztetéseken, az elkészült munkarészek átadásán részt kíván venni, kapcsolattartó képviselője:

név:

email:

tel:

cím: Polgármesteri Hivatal, 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

V.4. Vállalkozó képviselője:

Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

név: …………………………………………………………………….

cím: …………………………………………………………………….

jogosultság: …………………………………………………………….

mobil:   ………………., fax: ……………….., e-mail: ………………….

Az eljárást megindító felhívás III.2.3. M/2. alpontjában megjelölt valamennyi jogosultságra vonatkozóan kérjük kitölteni.

V.5. A Megrendelő műszaki ellenőrének személyéről – annak kiválasztását követően –a Megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót.

VI. Pénzügyi feltételek:

VI.1. Az ellenszolgáltatás összege:

Ajánlatkérő az ajánlati árat a műszaki dokumentáció részét képező költségvetés kiírás alapján kéri megadni. A költségvetési kiírásban szereplő tételeken kívül kérjük az ajánlattevőket, hogy tegyenek bele a költségvetésbe minden, a terven szereplő műszaki tartalomhoz, illetve a megvalósításhoz, rendeltetésszerű használatba vételhez szükséges költséget, kiegészítő ősszegként. Ezt a kiegészítő tételt (tételeket) kérjük a költségvetés végén külön soron (sorokon) megjeleníteni!

| munka megnevezése | nettó vállalkozói díj (Ft) | áfa (Ft) | bruttó vállalkozói díj (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| Az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok Tao. támogatásból történő fejlesztése- II. ütem megvalósítása a dokumentációban foglalt tartalommal |  |  |  |

Teljességi nyilatkozat:

Vállalkozó nyilatkozik, hogy a fenti ajánlati árat az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok Tao. támogatásból történő fejlesztése- II. ütem tárgyú beruházás - dokumentációban foglalt tartalommal történő megvalósításához, rendeltetésszerű használatba vételéhez szükséges minden költségre figyelemmel tettem. Vállalkozó az ajánlatában a költségvetés-kiírás végén külön soron (sorokon) kiegészítő ősszegként megjelölte azokat a tételeket, amelyek a rendelkezésre bocsátott költségvetés-kiírásban nem szerepeltek, azonban a teljesítéshez feltétlenül szükségesek.

VI.2.

Előleg: A Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 68 millió forint összegű előlegre tarthat igényt.

Kifizetése a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése értelmében legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül.

Részszámlák: 4 db részszámla és a végszámla az alábbiak szerint:

1. résszámla: 25 %-os készültségnél

2. részszámla: bruttó 300 m Ft-ot elérő tartalomnál

3. részszámla: 50 %-os készültségnél

4. részszámla: 75 %-os készültségnél

végszámla: mely összegének 10 %-a visszatartásra kerül a használatba vételi engedély megszerzéséig. (Végszámla a hiánymentes átadás-átvételi eljárást igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírását követően állítható ki)

A számlák kiegyenlítése: utólag, a teljesítésigazolást követően, 30 napos fizetési határidővel.

Alvállalkozó igénybe vétele esetén a részszámlák és a végszámla ellenértékének kifizetési szabályait a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdésében foglaltak rendezik.

Jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj átalányáras, azaz többletmunka elszámolására nincsen mód.

Ajánlatkérő nem köt ki tartalékkeretet a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben.

A Tao. támogatás és a hozzá kapcsolódó önerő vonatkozásában a beruházó és jelen közbeszerzés során ajánlatkérőként szerződő fél az Oroszlányi Sportegylet (székhelye: 2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 2.), így a számlákat a Megrendelő, azaz az Oroszlányi Sportegylet nevére kell kiállítani.

A beruházás Tao. támogatáson és az ahhoz kapcsolódó önerőn felüli része vonatkozásában az ajánlatkérő és a beruházó Oroszlány Város Önkormányzata. Oroszlány Város Önkormányzata nevére számlát kiállítani kizárólag a Tao. támogatásnak és a hozzá kapcsolódó önerőnek megfelelő összeg leszámlázását követően, a beruházás végén lehet.

VI.3. Vállalkozó a szerződés teljesítéséért a jelen pontban írtakon kívül egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.

A szerződés átalánydíjas, ennek megfelelően tárgyát képezi minden olyan munka megvalósítása, amely az ajánlati dokumentációban szerepel (rajzi és szöveges munkarészek), bizonytalanság esetén a Megrendelő számára kedvezőbb megoldás, szerkezet, anyag, stb. alkalmazásával. A munka mennyiségének előzetes ellenőrzése a Vállalkozó feladata.

VII. Egyéb rendelkezések

VII.1. Az ajánlattevőként szerződő félnek rendelkeznie kell a jelen szerződés szerinti kivitelezéshez igazodó mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítással, azaz az ajánlattételi felhívás III.2.2. P.2. pontjában jelzettek szerint legalább 30 millió forint/év és 5 millió forint/káresemény mértékű érvényes kivitelezői felelősségbiztosítással.

VII.2. A Kbt. 125. § (4) bekezdése értelmében a Megrendelő Vállalkozó számára előírja a következő rendelkezéseknek való megfelelést:

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

VII.4. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitáik eldöntésére a Megrendelők székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

VII.5. A Kbt. 132 § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a Felek nem módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét.

VII.6. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

VII.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet irányadók.

A Felek a jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag négy egyező példányban írják alá.

Oroszlány, 2015. „…………………”

| …………………………. Oroszlányi Sportegylet képviseletében: Beck Ferenc elnök ………………………. Oroszlány Város Önkormányzata képviseletében: Lazók Zoltán polgármester | ………………………. "………………… képviseletében: ………….. Vállalkozó |
| --- | --- |
| Ellenjegyzem: |  |
| ………………………. Dr. File Beáta jegyző |  |

Pénzügyi ellenjegyzés:

………………….………….

Bársony Éva osztályvezető

- számú melléklet: Részletes megvalósítási ütemterv

- számú mellékelt: beárazott költségvetés kiírás

- számú melléklet: Az ajánlattevő által a szerződéstervezethez fűzött megjegyzések, esetleges módosítási javaslatok:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A megfelelő rész aláhúzandó!