Oroszlány Város Önkormányzata

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

Ajánlati Dokumentáció

Oroszlány Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által indított,

„A volt Arany János iskola épülete (Új Szolgáltató Városközpont) kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében” tárgyú, a Kbt. 122.§ (7) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli

tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz

eljárás-azonosító a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Adatbázisában (KBA):

KBE-08997/2015

Oroszlány, 2015. augusztus 11.

Tartalomjegyzék

01	Fedőlap

02	Tartalomjegyzék

03	Az eljárásfajta bemutatása

1	Eljárást megindító felhívás

2	Felolvasólap

3	Ajánlattevő nyilatkozata

4	Nyilatkozat alvállalkozókról

5	Az ajánlattevő által kötelezően csatolandó nyilatkozatok, igazolások és egyéb dokumentumok felsorolása

6	Az egyes eljárási cselekmények időpontjai, a közbeszerzési eljárás során figyelembe veendő határidők, időpontok

7	Szerződéstervezet

8	Műszaki dokumentáció

- meglévő alaprajzok, metszetek

- költségvetés-kiírás

„Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ha a műszaki dokumentációban a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tett meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.”

Az eljárásfajta bemutatása

Jelen közbeszerzési eljárás a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része (nemzeti eljárásrend) szerint folyik.

Az eljárás fajtája: a Kbt. 122. § (7) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás

Az eljárás egy szakaszos, tárgyalásos:

Ajánlatkérő az alkalmasnak minősített ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről.

Ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot tett ajánlattevővel egy fordulóban tárgyal az ajánlatok benyújtási sorrendjének megfelelő sorrendben külön-külön (az ajánlatok elbírálása a Kbt. 93. §-a alapján két szakaszban történik).

A tárgyalás tárgya: Ajánlatkérő az ajánlati árra vonatkozóan tett ajánlatokról és a fizetési feltételekről, szerződéstervezet egyéb elemeiről kíván tárgyalni kedvezőbb feltételek elérése érdekében.

Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön lefolytatott tárgyalást követően felolvasólap kiosztásával valamennyi ajánlattevő számára lehetőséget biztosít az ajánlatuk módosítására. A felolvasólap kitöltésével ajánlattevők írásban megteszik a végleges ajánlatot, melyhez mellékelni kell az azt alátámasztó beárazott költségvetés-kiírást is. Ez történhet olyan módon is, hogy ajánlattevő a 2015. augusztus 18. 10 órai ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlat részét képező költségvetés-kiíráson rájegyzéssel jelöli az azon elvégzett módosításokat, a végső ajánlatnak megfelelően. A végső ajánlatok leadását követően az ajánlatkérő az ajánlattevők együttes jelenlétében ismerteti a becsült értéket és a közbeszerzésre rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét és az ajánlattevők végső ajánlatát.

A tárgyalás zártkörű, melyről jegyzőkönyv készül, két munkanapon belül. A jegyzőkönyvet minden ajánlattevő kizárólag a saját tárgyalására vonatkozó részében ismerheti meg, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal.

A tárgyalások befejezését (a felolvasólap leadását) követően beáll ajánlattevők 30 napos ajánlati kötöttsége.

A tárgyalás időpontja: 2015. augusztus 19. (szerda) 14 óra, helye: Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, I. emeleti tárgyaló.

2.

FELOLVASÓLAP

1. Ajánlattevő adatai:

neve:

székhelye:

Ajánlattevő felelős képviselője (neve, beosztása):

Ajánlattevő egyéb adatai:

| telefon: | mobil: |
| --- | --- |
| fax: | e-mail: |
| adószám: | bankszámlaszám: |

2. Az ajánlati ár

Ajánlatkérő az ajánlati árat a műszaki dokumentáció részét képező költségvetés kiírás alapján kéri megadni. A költségvetési kiírásban szereplő tételeken kívül kérjük az ajánlattevőket, hogy tegyenek bele a költségvetésbe minden, a terven szereplő műszaki tartalomhoz, illetve a megvalósításhoz, szükséges költséget, kiegészítő ősszegként. Ezt a kiegészítő tételt (tételeket) kérjük a költségvetés végén külön soron (sorokon) megjeleníteni!

A/VÁLTOZAT:

- a homlokzat hőszigetelésre:

  - 14 cm vastagságban

- a födémre:

  - 20 cm vastagságban

| munka megnevezése | nettó vállalkozói díj (Ft) | áfa (Ft) | bruttó vállalkozói díj (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| A volt Arany János iskola épülete (Új Szolgáltató Városközpont) kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében |  |  |  |

B/VÁLTOZAT:

- a homlokzat hőszigetelésre:

  - 16 cm vastagságban

- a födémre:

  - 24 cm vastagságban

| munka megnevezése | nettó vállalkozói díj (Ft) | áfa (Ft) | bruttó vállalkozói díj (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| A volt Arany János iskola épülete (Új Szolgáltató Városközpont) kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében |  |  |  |

3. Minőség, műszaki paraméterek az alábbi alszempontok szerint:

- a megajánlott ablak hőátbocsátási tényezője: …………….

- a megajánlott ablakhoz tartozó tokozat hőátbocsátási tényezője: ……………

4. A jótállás időtartama:

A szerződésben foglalt valamennyi munkára ……. hónap teljes körű jótállást vállalok.

5. Teljességi nyilatkozat:

Nyilatkozom, hogy a fenti ajánlati árat a volt Arany János iskola épülete (Új Szolgáltató Városközpont) kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében tárgyú beruházás - dokumentációban foglalt tartalommal történő megvalósításához, szükséges minden költségre figyelemmel tettem. Ajánlatomban (adott esetben) a költségvetés-kiírás végén külön soron (sorokon) kiegészítő ősszegként megjelöltem azokat a tételeket, amelyek a rendelkezésre bocsátott költségvetés-kiírásban nem szerepeltek, azonban a teljesítéshez feltétlenül szükségesek.

………………………., 2015. „……………………..”

…………………………………………..

Ajánlattevő cégszerű aláírása

3.

# Ajánlattevői nyilatkozat

Alulírott ……………………………………………….………….……………, mint a(z) ………………………………………………….………………………………………… (székhely: …………………………………………….………………………………….) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy Oroszlány Város Önkormányzata által „A volt Arany János iskola épülete (Új Szolgáltató Városközpont) kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében” tárgyban indított, a Kbt. 122.§ (7) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást megindító felhívásra ajánlatot kívánunk benyújtani.

Kijelentjük, hogy a Kbt. és végrehajtási rendeletei előírásait, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban megadott feltételeket megismertük, megértettük; az ajánlattételi felhívás, illetve a dokumentáció (esetenként: a kiegészítő tájékoztatás) alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk és ajánlatunkat ennek figyelembevételével készítettük el.

Kijelentjük, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás során, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést összességében a felolvasólapon általunk meghatározott ellenszolgáltatásért teljesítjük.

Nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén a szerződést az ajánlati dokumentációban írtak szerint megkötjük, és teljesítjük, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 128. §-ának érvényesítését.

Nyilatkozunk továbbá, hogy az általunk képviselt ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint:

- mikrovállalkozás

- kisvállalkozás

- középvállalkozás

- Nem tartozik a törvény hatálya alá

Az ajánlatunkban tett nyilatkozataink megfelelnek a valóságnak.

………………………., 2015. „…………………”

…………………………………………..

Ajánlattevő cégszerű aláírása

4.

NYILATKOZAT

ALVÁLLALKOZÓKRÓL

a Kbt. 40.§ (1) bekezdés alapján

Alulírott …………………………………………………………….………….……………, mint a(z) ………………………………………………….…….……………………………………… (székhely: …………………………………………….………………………………….) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője Oroszlány Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által „A volt Arany János iskola épülete (Új Szolgáltató Városközpont) kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében” tárgyú, a Kbt. 122.§ (7) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli  tárgyalásos közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az általam képviselt társaság:

- a közbeszerzés következő részének (részeinek) a teljesítéséhez kíván igénybe venni alvállalkozót:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

- a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben a következő alvállalkozókat kívánja igénybe venni, akik/melyek a közbeszerzésnek az alább megjelölt részének (részeinek) a teljesítésében működnek közre, a megjelölt százalékos arányban:

| a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kíván alvállalkozó neve | székhelye | a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik | a közbeszerzés azon részének (részeinek) százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik |
| --- | --- | --- | --- |

………………………., 2015. „………….…..”.

…………………………………………..

Ajánlattevő cégszerű aláírása

5.

Az ajánlattevő által kötelezően csatolandó nyilatkozatok, igazolások

és egyéb dokumentumok felsorolása

- Kizáró okok fenn nem állásának igazolása (az eljárást megindító felhívás 17. pontja szerint):

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban, illetőleg az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-ában) meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania.

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint kell eljárni.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság Útmutatót bocsátott ki a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett (KÉ 2014. évi 57. szám, 2014.05.16.) valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012.6.1.)

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás közzétételét követő időpontban kell keletkeznie.

- A gazdasági-pénzügyi alkalmasság igazolása (az eljárást megindító felhívás 9/P.1.és P.2. pontja szerint):

Az ajánlattevőnek és adott esetben a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csatolnia kell:

P/1. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) c) pontja alapján:

az előző kettő, számviteli jogszabályok szerint lezárt üzleti évre (2013., 2014.) vonatkozó, teljes – áfa nélkül számított – árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P/2. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) d) pontja alapján:

építési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződését

A gazdasági-pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményeit az eljárást megindító felhívás 9/P.1. és P.2. pontjának második rovata tartalmazza.

- A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása (az eljárást megindító felhívás 9/M.1. és M.2. pontja szerint):

Ajánlattevőnek és adott esetben a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek be kell mutatnia:

Az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított legfeljebb 5 évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti, épületenergetikai beruházási (szigetelés, nyílászáró-csere tartalmú) munkáit, a főbb műszaki, mennyiségi mutatók, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a részéről információt nyújtó személy nevének és telefonszámának megjelölésével, a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolásban. Az igazolás tartalmi követelménye az arról szóló nyilatkozat vagy igazolás, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M/2.

A teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető bemutatása szakmai önéletrajzzal és a jogosultság ismertetésével.

Kérjük az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy a megjelölt szakember milyen jogviszonyban vesz részt a teljesítésben (pl. munkavállaló, alvállalkozó, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony)

A műszaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelményeit az eljárást megindító felhívás 9/M.1. és M.2. pontjának második rovata tartalmazza.

- Az ajánlattevő nyilatkozata A dokumentációhoz mellékelt formanyomtatványon!

- Nyilatkozat az alvállalkozókról  A dokumentációhoz mellékelt formanyomtatványon!

- Az ajánlattevő kötelezettségvállalásra való jogosultságának ellenőrzéséhez szükséges iratok

Az ajánlathoz csatolni kérjünk:

        - az ajánlatot aláíró/k aláírási címpéldányát

        - és —amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő, képviseleti jogosultsággal rendelkező személy írta alá— meghatalmazását tartalmazó dokumentumot.

- További csatolandó iratok

Kitöltve és cégszerűen aláírva csatolni kérjük az Ajánlattételi Dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott:

        - Felolvasólapot

        - szerződéstervezetet

        - költségvetés-kiírást

Formai követelmények

Az ajánlatokat írásban, zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban (és egy elektronikus

másolatban), a cégjegyzésre jogosult képviselő/k aláírásával ellátva kell benyújtani, a következő szöveg feltüntetésével: Ajánlat: Új Szolgáltató Városközpont - KEOP-2015-5.7.0. Csak bontási ülés keretében bontható!”

Ajánlatkérő továbbá előírja az ajánlat bármilyen összefűzését, amely kizárja az ajánlat

roncsolás-mentesen történő szétbontását, és biztosítja annak könnyű lapozhatóságát.

6.

Az egyes eljárási cselekmények időpontjai, a közbeszerzési eljárás során figyelembe veendő határidők, időpontok

- Az eljárást megindító felhívás megküldése: 2015. augusztus 11.

- A kiegészítő tájékoztatás megadásának határideje: legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni.

- Az ajánlattételi dokumentáció beszerzésének határideje: a felhívással együtt megküldésre került

- Ajánlattételi határidő, az ajánlatok felbontásának időpontja: 2015. augusztus 18. (kedd) 10 óra

- A hiánypótlás lehetősége biztosított.

- A tárgyalás időpontja: 2015. augusztus 19. (szerda) 14 óra, helye: Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, I. emeleti tárgyaló.

- Az ajánlatok elbírálására vonatkozó összegezés megküldése: 2015. augusztus 19.

- A szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. augusztus 31. (hétfő) 10 óra

- A szerződés teljesítési határideje:

a kivitelezés teljes körű befejezésének határnapja, teljesítési véghatáridő: 2015. november 15.

15-JOGI/…./2015.

7.

SZERZŐDÉSTERVEZET

vállalkozási szerződés

a volt Arany János iskola épülete (Szolgáltató Városközpont) kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztésére a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében

amely létrejött egyrészről:

Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út. 78., bankszámla száma: 12028003-00254374-00100004; adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Lazók Zoltán polgármester), mint a Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a(z):

………………………………………. (székhelye: …………………………….., bankszámla száma: …………………………….; adószáma: ………………………..; cégjegyzékszáma: ………………………………..; képviseli……………………..), mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az alábbiak szerint:

I. Előzmények

I.1. Oroszlány Város Önkormányzata mint ajánlatkérő „A volt Arany János iskola épülete (Új Szolgáltató Városközpont) kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében” tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a Kbt. 122.§ (7) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le.

I.3. Az eljárás során a …………………………… az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak megfelelően érvényes ajánlatot tett. A Közbeszerzési Munkacsoport …./2015. (…….) számú határozatával a ……………………………-ot az eljárás nyertesének nyilvánította.

I.4. Felek az eljárást megindító felhívás és az Ajánlattételi Dokumentáció, valamint az ajánlat tárgyalás befejezésekor érvényes tartalma alapján az alábbi szerződést kötik:

II. A szerződés tárgya

II.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól a jelen szerződés I.1. pontjában írt közbeszerzési eljárás tárgya szerinti munkát, azaz a volt Arany János iskola épülete (Új Szolgáltató Városközpont) kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztését a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében.

II.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt és a jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkát szakszerűen ellátja.

II.3. Vállalkozó részletes feladata:

Homlokzati hőszigetelés, födém szigetelése és nyílászáró csere a Szolgáltató Városközpont (volt Arany János iskola) épületén, 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 29. A munkát a mellékelt költségvetés-kiírás szerint kell elvégezni.

A beruházás építési engedélyhez nem kötött.

Ajánlatkérő többváltozatú (alternatív) ajánlatok benyújtását kéri az alábbiak szerint:

- a homlokzat hőszigetelésre:

  - 14 cm vastagságban

és

  - 16 cm vastagságban

- a födémre:

  - 20 cm vastagságban

és

  - 24 cm vastagságban

A lábazat-szigetelés mindkét változatban: 15 cm.

A változatok között az ajánlatkérő az auditori számítások alapján, a végső ajánlatok megtételét megelőzően választ és a kiválasztott változatra vonatkozóan kéri meg az ajánlattevőktől a tárgyalást követően a végső ajánlati árat.

A KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció előírása szerint az ajánlati ár nem haladhatja meg a következő értékeket:

  - ablak esetében: 60.000,- Ft/m2

  - burok-hőszigetelés: 15.000,- Ft/m2

A költségvetési kiírásban szereplő tételeken kívül kérjük az ajánlattevőket, hogy szerepeltessenek a költségvetésben minden, a terven szereplő műszaki tartalomhoz, illetve a megvalósításhoz szükséges költséget, kiegészítő ősszegként. Ezt a kiegészítő tételt (tételeket) kérjük a költségvetés végén külön soron (sorokon) megjeleníteni!

Az ajánlati ár (vállalkozói díj) tartalmazza a kivitelezéshez felhasznált víz, villamos energia költségét is, melyet a vállalkozó köteles megtéríteni.

A teljesítés helye: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 29., 565 hrsz

Vállalkozó a kivitelezést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint végzi.

Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a hulladékok rendszeres elszállításáról.

Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó előzetes jelzése alapján szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.

Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeket Megrendelőnek bemutatni és Megrendelőt az eltakarásról naplóbejegyzés útján vagy email-en legkésőbb 3 nappal korábban értesíteni.

Vállalkozó köteles a beépített anyagok és a beépítés minőségét igazolni és azt a kivitelezési munka során folyamatosan dokumentálni a Megrendelő számára.

A munka minőségének meghatározására a műszaki terv, a szerződéskötés időpontjában hatályos rendeletek, valamint a nemzeti szabványok és műszaki előírások szolgálnak.

II.4. A szerződés időtartama:

- Szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. augusztus 31. (hétfő) 10 óra

Az ajánlatkérő felhívja a vállalkozó figyelmét a Kbt. 40. § (4) bekezdésben foglaltakra. Azaz:

A (3) bekezdés alkalmazásakor a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés], valamint az ajánlatkérő jogosult a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kikötni.

Jelen szerződés akkor lép hatályba, mikor a Megrendelő a támogatási okiratot kézhez vette és Vállalkozót erről tájékoztatta. A szerződés megszűnik, amennyiben a Közreműködő Szervezet a támogatási kérelmet írásban elutasítja."

- Szerződés teljesítési határideje:

a kivitelezés teljes körű befejezésének határnapja, teljesítési véghatáridő: 2015. november 15.

III. szerződés teljesítésében részt vevő személyek, szervezetek

III.1. A Kbt. 128. § (1) bekezdése értelmében a szerződést a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie.

III.2. A szerződés teljesítésébe a Vállalkozó kizárólag az ajánlatában megjelölt részfeladatokra, és körben vonhat be alvállalkozót.

III.3. Amennyiben a szerződés teljesítése során a megjelölt alvállalkozó személyében változás következne be a szerződéskötéskor előre nem látható ok miatt bekövetkezett lényeges körülmény miatt, az új alvállalkozó személyét illetően Vállalkozó előzetesen egyeztetni köteles a Megrendelővel, és kizárólag az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban szereplő előírásainak ugyancsak megfelelő – a Megrendelő által jóváhagyott – alvállalkozó vonható be.

III.4. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles biztosítani a jelen szerződés „Előzmények” című részében hivatkozott közbeszerzési eljárás során a szakmai alkalmasság körében igazolt, a Vállalkozó ajánlatában bemutatott szakembereinek személyes közreműködését. E szakemberek helyettesítéséhez a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása szükséges. A helyettesítésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha az újonnan bevont szakember megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt, az adott pozícióra irányadó alkalmassági követelményeknek.

III.5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az általa bármilyen módon igénybe vett Alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha maga teljesített volna.

- Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

IV.1. késedelmi kötbér: a nettó vállalkozói díj 1 %-a/nap.

A Vállalkozó a szerződésszegés (a határidő elmulasztása, késedelembe esés) 1. napjától kezdve köteles a fenti összegű kötbért megfizetni. A kötbér összegéről a Megrendelő a késedelem megszűnésekor, legkésőbb azonban a teljesítési határidő lejártát követő 20. napon állít ki számlát, melyet a Vállalkozó 8 napon belül köteles a Megrendelő részére, a Megrendelő bankszámlájára történő átutalással megfizetni.

Amennyiben Vállalkozó a szerződés részét képező megvalósítási ütemtervtől jelentősen eltér (azaz a tervezethez képest a munkálatokban 8 napnál hosszabb csúszás következik be), Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni és a munkát mással elvégeztetni, illetve meghiúsulási kötbért követelni, továbbá kártérítési igényt érvényesíteni.

A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a Vállalkozótól a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

IV.2. meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozói díj 20%-a.

IV.3. előleg visszafizetési biztosíték:

Ajánlatkérő a 7. pont szerinti szállítói előleg biztosítékaként a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. ( I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapján a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét írja elő.

A szállítói előleg biztosítékát az előlegbekérő dokumentum benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani.

A biztosíték a Kbt. 126 § (6) bekezdés a) pont szerint teljesíthető, azaz az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint:

  - az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel

  - vagy bankgarancia biztosításával,

  - vagy banki készfizető kezesség biztosításával,

  - vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó –kötelezvénnyel

  - továbbá a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése értelmében a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása,

  - vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.

Előleg visszafizetési biztosíték felszabadítása: A végszámla kiállításának feltételét képező teljesítésigazolás kiadásának napján.

Az ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozzon arról, hogy a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint az előleg-visszafizetési biztosítékot határidőre (az előlegbekérő dokumentum benyújtásával egyidejűleg) a Megrendelő rendelkezésre bocsátja

IV.4 . Jótállás

Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára …. hónap teljes körű jótállást vállal.

Jótállási biztosíték:

A Kbt. 126. § (3) bekezdése alapján a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként (jótállási biztosíték) a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő biztosíték kerül kikötésre.

A jótállási biztosíték formája: A Vállalkozó a Jótállási biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése értelmében a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz a teljesítésigazolás kiadásának (sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételt igazoló átadás-átvételi igazolás kiadásának) napján köteles rendelkezésre bocsátani.

Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint a jótállási biztosítékot határidőre a Megrendelő rendelkezésre bocsátja.

A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásnak módja: a Kbt. 126 § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesítendő, azaz a nyertes ajánlattevőként szerződő fél választása szerint:

- óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával),

- bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával,

- vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel

Jótállási Biztosíték felszabadítása: A Jótállási időszak végén a Felek helyszíni bejárást tartanak, és megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. A rögzített hibák kijavítása után, illetve a jegyzőkönyvben foglalt megállapodásnak megfelelően a Jótállási biztosítékot Megrendelő részben, vagy egészben felszabadítja.

(A Vállalkozó által kivitelezett munkákra Vállalkozó a jótállási időn kívül az egyes építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló jogszabályi rendelkezések szerinti szavatosságot vállalja.)

IV.5.2. A Jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológia alkalmazását lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítésével - a munkát mással elvégeztetni a Jótállási Biztosíték terhére.

V. Átadás-átvételi eljárás

V.1. A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő átadás-átvételi eljárást tűz ki legkésőbb a kivitelezés befejezési határidejére az érintettek meghívásával. A Vállalkozó a készre jelentést – várható késedelem esetén annak írásbeli előrejelzését – a határidő napját megelőző 10. napig köteles eljuttatni a Megrendelőhöz.

V.2. A jelen szerződés szerinti munkák elvégzését követően az átadási dokumentáció része:

- Megvalósulási dokumentáció átadása a Megrendelőnek 2 papír alapú példányban (benne a felhasznált anyagok, szerkezetek és a beépítés minőségének dokumentumaival, vizsgálati eredményekkel, szabványossági minősítő iratokkal, nyilatkozatokkal, stb.)

- A teljesítés feltétele a létesítmény átadása, az elvárt dokumentumokkal együtt. A garanciális időszakra a jótállási biztosíték létesítéséről szóló okirat átadása a Megrendelő számára a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújthatóságának feltétele.

V.3. A Megrendelő kapcsolattartó képviselője:

név: Bartalus László osztályvezető

tel: 34/361-444/140

cím: Polgármesteri Hivatal, 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

V.4. Vállalkozó képviselője:

Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

név: …………………………………………………………………….

cím: …………………………………………………………………….

jogosultság: …………………………………………………………….

mobil:   ………………., fax: ……………….., e-mail: ………………….

V.5. A Megrendelő műszaki ellenőrének személyéről – annak kiválasztását követően –a Megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót.

VI. Pénzügyi feltételek:

VI.1. Az ellenszolgáltatás összege:

Ajánlatkérő az ajánlati árat a műszaki dokumentáció részét képező költségvetés kiírás alapján kéri megadni. A költségvetési kiírásban szereplő tételeken kívül kérjük az ajánlattevőket, hogy tegyenek bele a költségvetésbe minden, a terven szereplő műszaki tartalomhoz, illetve a megvalósításhoz, szükséges költséget, kiegészítő ősszegként. Ezt a kiegészítő tételt (tételeket) kérjük a költségvetés végén külön soron (sorokon) megjeleníteni!

A/VÁLTOZAT:

- a homlokzat hőszigetelésre:

  - 14 cm vastagságban

- a födémre:

  - 20 cm vastagságban

| munka megnevezése | nettó vállalkozói díj (Ft) | áfa (Ft) | bruttó vállalkozói díj (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| A volt Arany János iskola épülete (Új Szolgáltató Városközpont) kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében |  |  |  |

B/VÁLTOZAT:

- a homlokzat hőszigetelésre:

  - 16 cm vastagságban

- a födémre:

  - 24 cm vastagságban

| munka megnevezése | nettó vállalkozói díj (Ft) | áfa (Ft) | bruttó vállalkozói díj (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| A volt Arany János iskola épülete (Új Szolgáltató Városközpont) kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében |  |  |  |

Minőség, műszaki paraméterek az alábbi alszempontok szerint:

- a megajánlott ablak hőátbocsátási tényezője: …………….

- a megajánlott ablakhoz tartozó tokozat hőátbocsátási tényezője: ……………

A jótállás időtartama:

A szerződésben foglalt valamennyi munkára ……. hónap teljes körű jótállást vállalok.

Teljességi nyilatkozat:

Vállalkozó nyilatkozik, hogy a fenti ajánlati árat az volt Arany János iskola épülete (Új Szolgáltató Városközpont) kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében tárgyú beruházás - dokumentációban foglalt tartalommal történő megvalósításához szükséges minden költségre figyelemmel tettem. Vállalkozó az ajánlatában a költségvetés-kiírás végén külön soron (sorokon) kiegészítő ősszegként megjelölte azokat a tételeket, amelyek a rendelkezésre bocsátott költségvetés-kiírásban nem szerepeltek, azonban a teljesítéshez feltétlenül szükségesek.

VI.2.

Ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1)-(4) és (6) bekezdése és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12-14. §-aiban foglaltak alapján, azokat figyelembe véve teljesíti a szerződés ellenszolgáltatásának értékét.

A részszámlák és a végszámla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők

figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakra.

A számlák kifizetése tekintetében a Kbt. 130. § (3) bekezdése, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12-14. §-ai, a 4/2011. ( I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott szabályok és a Közbeszerzési Hatóság 2012. július 20-ai útmutatója az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól az irányadók.

A szerződés finanszírozása az Európai Unió forrásából történik, a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében, szállítói finanszírozással. A támogatás intenzitása: 100 %

Előleg:

A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai

Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § értelmében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a szállító közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett. A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni.

A kedvezményezett köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni.

A szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait a központi koordinációs szerv határozza meg.

Részszámlázás:

Ajánlatkérő 3 db részszámla és a végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbiak szerint:

1. részszámla: 25 %-os készültségnél

2. részszámla: 50 %-os készültségnél

3. részszámla: 75 %-os készültségnél

4. részszámla: végszámla

A részszámlák összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámlák szerinti ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

Végszámla: a végszámla benyújtására a hiánymentes átadás-átvételi eljárást igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírását követően van lehetőség. A végszámla mértéke szerződéses érték 25 %-a.

Számlák kiegyenlítése:

alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben:

Ajánlatkérő a részszámlák és a végszámla ellenértékét a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglalt

szabályok szerint egyenlíti ki alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben. A számla fizetési határideje: 30 nap.

Ellenszolgáltatás teljesítése Alvállalkozók igénybe vétele esetén:

amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a részszámlák és a végszámla ellenértékének kifizetési szabályait a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdésében foglaltak rendezik.

Ajánlatkérő az ajánlati árat a költségvetés kiírás alapján kéri megadni, figyelemmel arra, hogy a beárazott költségvetés-kiírásban az ajánlatkérő szerepeltetni kéri a szerződés tárgyát képező beruházás teljes körű megvalósításához szükséges valamennyi költséget.

Jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj átalányáras, azaz többletmunka elszámolására nincsen mód.

Ajánlatkérő nem köt ki tartalékkeretet a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben.

VI.3. Vállalkozó a szerződés teljesítéséért a jelen pontban írtakon kívül egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.

A szerződés átalánydíjas, ennek megfelelően tárgyát képezi minden olyan munka megvalósítása, amely az ajánlati dokumentációban szerepel (rajzi és szöveges munkarészek), bizonytalanság esetén a Megrendelő számára kedvezőbb megoldás, szerkezet, anyag, stb. alkalmazásával. A munka mennyiségének előzetes ellenőrzése a Vállalkozó feladata.

VII. Egyéb rendelkezések

VII.1. Az ajánlattevőként szerződő félnek rendelkeznie kell a jelen szerződés szerinti kivitelezéshez igazodó mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítással, azaz az ajánlattételi felhívás III.2.2. P.2. pontjában jelzettek szerint legalább 30 millió forint/év és 5 millió forint/káresemény mértékű érvényes kivitelezői felelősségbiztosítással.

VII.2. A Kbt. 125. § (4) bekezdése értelmében a Megrendelő Vállalkozó számára előírja a következő rendelkezéseknek való megfelelést:

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

VII.4. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitáik eldöntésére a Megrendelők székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

VII.5. A Kbt. 132 § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a Felek nem módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét.

VII.6. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

VII.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet irányadók.

A Felek a jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag négy egyező példányban írják alá.

Oroszlány, 2015. „…………………”

| ………………………. Oroszlány Város Önkormányzata képviseletében: Lazók Zoltán polgármester | ………………………. "………………… képviseletében: ………….. Vállalkozó |
| --- | --- |
| Ellenjegyzem: |  |
| ………………………. Dr. File Beáta jegyző |  |

Pénzügyi ellenjegyzés:

………………….………….

Bársony Éva osztályvezető

- számú melléklet: Részletes megvalósítási ütemterv

- számú mellékelt: beárazott költségvetés kiírás

- számú melléklet: Az ajánlattevő által a szerződéstervezethez fűzött megjegyzések, esetleges módosítási javaslatok:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

legalább 36 legfeljebb 60 hónap A jótállás időtartama értékelési szempont.

A megfelelő rész aláhúzandó!

legalább 36 legfeljebb 60 hónap A jótállás időtartama értékelési szempont.