VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

– az Oroszlány, Fürst Sándor és Irinyi János utcai közútfejlesztési beruházások

műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására –

amely létrejött egyrészről

Oroszlány Város Önkormányzata (székhelye: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.; bankszámla száma: 12028003-00254374-00100004; adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Lazók Zoltán polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

........................... (székhelye: ............................ szám, bankszámla száma: ..................................; adószáma: ........................; cégjegyzékszáma: ............................; képviseli: ............................. ügyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban együttesen: Felek) az alábbiak szerint:

- Előzmények

  - Oroszlányi Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő az „Oroszlány, Fürst Sándor és Irinyi János utcai közútfejlesztési beruházások – a TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 azonosítószámú és „Lakhatási feltételek és a környezet állapotának javítása Oroszlányban” című pályázat keretében történő – műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására” tárgyában, a közbeszerzési értékhatár alatti kiválasztási eljárást folytatott le. A 2020. október 8-án indult eljárás keretében a Vállalkozó ajánlatot tett, melyet az e szerződésben részletezet feltételekkel Megrendelő elfogadott, ennek alapján kerül sor Felek jelen szerződéskötésére.

- A szerződés tárgya

  - Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól a jelen szerződés I.1. pontjában meghatározott Ajánlattételi felhívás szerinti munkálatokat.

  - Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt és a jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott feladatot szakszerűen ellátja.

  - Vállalkozó részletes feladata:

A munkák műszaki tartalma és mennyiségei: a szerződés II/1. pontja szerinti Ajánlattételi felhívás mellékletét képező „Műszaki tartalom”-ban részletezett munkálatok műszaki ellenőrzése.

Teljesítés helyszíne:	Oroszlány, Fürst Sándor utca Rákóczi Ferenc út és Vasút sor (Vasútállomás) közötti szakasza és

Oroszlány, Irinyi János utca.

A Megbízott feladata, hogy elvégezze a műszaki ellenőri tevékenységet a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint, az építési munkálatok szakszerűségét ellenőrizze, különösen az alábbiakat:

- a vonatkozó jogszabályok, környezetvédelmi szabályok, hatósági előírások, szabványok megtartását, továbbá azt, hogy a kivitelezés megfelel-e a műszaki terveknek, valamint a szerződés műszaki jellegű előírásainak,

- az elvégzett munka mennyiségét és minőségét, (az eltakarásra kerülő munkák esetén az eltakarás előtt),

- a beépítendő anyagok minőség tanúsítását,

- az egyes szerkezetekre vonatkozó műszaki paraméterek meglétét.

A Megbízottnak a kivitelezés ütemezésének megfelelő gyakorisággal (legalább 4 naponként) kell a helyszínen megjelennie a kivitelezés időtartama alatt. Az ellenőrzési munka során különösen köteles ügyelni arra, hogy az egyes eltakarásra kerülő munkákat az eltakarás előtt ellenőrizze.

Köteles továbbá különösen a következőkre:

- kivitelezőnek az építési naplóba vezetett bejegyzéseit ellenőrizni, azokat igazolni, illetőleg az azokra vonatkozó észrevételeit, kifogásait, megjegyzéseit feltüntetni,

- saját észrevételeit, az elvégzett munka mennyiségi hiányaira, a tervtől való eltérésekre és az észlelt hibákra vonatkozó megállapításait az építési naplóba bevezetni,

- A kivitelezési munka előrehaladását és készültségi fokát ellenőrizni, a szerződésben rögzített befejezési határidő tarthatósága érdekében.

- igazolni a teljesítést, és a teljesítés alapján kiállított számlát ellenőrizni,

- ellenőrizni a teljesítésigazolást, melyet a vállalkozó köteles az alvállalkozója számára kiadni,

- ellenőrizni a kivitelező megvalósulási dokumentációját, és nyilatkozni annak megfelelőségéről

- az esetleg szükségessé váló – kivitelezésre vonatkozó – szerződésmódosításban közreműködni,

- előkészíteni és lefolytatni a műszaki átadás-átvételi eljárást,

- előkészíteni és lefolytatni a garanciális eljárást,

- részt venni a használatba vételi eljárás lefolytatásában.

  - A szerződés időtartama:

Szerződés teljesítési határideje:	A tárgyi közútfejlesztési beruházásra vonatkozó kivitelezési szerződésben rögzített határidő (szerződés kötéstől számított 9 hónap, de pontosítandó >>> BL.).

- A szerződés teljesítésében részt vevő személyek, szervezetek

  - A Megrendelő kapcsolattartó képviselője:

név:	Auer József;

telefon:	+36 (34) 361-444/151;

mobil:	+36 (20) 361-4112;

cím:	Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal – 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.;

e-mail:	auer.jozsef@oroszlany.hu

  - Vállalkozó képviselője:

név:

mobil:

cím:

e-mail:

- Pénzügyi feltételek

  - Az ellenszolgáltatás összege:

Vállalkozót a fentiek szerint meghatározott munkák ellenértékeként … Ft + 27% ÁFA, mindösszesen bruttó …,- Ft, azaz … forint vállalkozói díj illeti, melynek megfizetésére Megrendelő kötelezettséget vállal. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll.

  - Vállalkozó a számláját a tárgyi közútfejlesztési beruházás hiánytalan átadás-átvételi eljárás során készült jegyzőkönyv keltezésével megegyező teljesítési dátummal jogosult kiállítani. A számla fizetési határideje a számla keltétől számított 30 naptári nap.

  - Teljességi nyilatkozat:

Vállalkozó nyilatkozik, hogy a fenti ajánlati árat a szerződés II/1. pontja szerinti Ajánlattételi eljárásban rögzített tartalommal történő teljesítéshez szükséges minden költségre figyelemmel tette.

  - Vállalkozó a szerződés teljesítéséért a jelen pontban írtakon kívül egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.

- Egyéb rendelkezések

  - Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitáik eldöntésére a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

  - Az ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

  - A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet irányadók.

Felek jelen 3 (három) sorszámozott lapból álló és 4 (négy) eredeti példányban készült szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Oroszlány, 2020. október ...

………...............................………………..	………...............................………………..

Megrendelő	Vállalkozó

képv. Lazók Zoltán polgármester	képv. …

Ellenjegyzem:	Pénzügyi ellenjegyzés:

………...............................………………..	………...............................………………..

Dr. File Beáta	Bársony Éva

jegyző	osztályvezető