# MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

„Oroszlány, CULTPLAY tematikus játszópark építése tárgyú projekt műszaki ellenőrzésére

amely létrejött egyrészről

Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út. 78., bankszámla száma: 12028003-00254374-00100004; adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Lazók Zoltán polgármester), mint megbízó (a továbbiakban, mint Megbízó),

másrészről

a …………………….. (rövidített név: ……………………; székhelye: …………………………….., bankszámla száma: ………………………………; adószáma: ……………………..; képviseli: …………………………), mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között, továbbiakban együttesen: Felek) az alábbiak szerint:

Előzmények:

Oroszlány Város Önkormányzata az Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY – tematikus játszóparkok című projektje keretében (SKHU/1601/1.1/209) forrást nyert turisztikai attrakció kivitelezési munkáira.

Az eredményes közbeszerzési eljárás során az önkormányzat FABERLAND Kft. (székhelye: 2119 Pécel, Pesti út 3.) ajánlatát fogadta el, és köt vállalkozási szerződést a kivitelezési munkák elvégzésére.

A kivitelezési munkák műszaki ellenőrzésére Oroszlány Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tett közzé. A beszerzési eljáráson a legkedvezőbb ajánlatot Megbízott tette.

Előbbiek alapján a Felek az alábbi szerződést kötik:

- Megbízó megbízza Megbízottat „CULTPLAY tematikus játszópark építése” tárgyú kivitelezés műszaki ellenőrzésével, továbbá a garanciális eljárás lefolytatásával, figyelemmel a Megbízó önkormányzat és a Kivitelező között létrejött vállalkozási szerződésre és a műszaki tervekre, dokumentációkra.

- A Megbízott feladata, hogy elvégezze a műszaki ellenőri tevékenységet a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint, az építési munkálatok szakszerűségét ellenőrizze, különösen az alábbiakat:

- a vonatkozó jogszabályok, környezetvédelmi szabályok, hatósági előírások, szabványok megtartását, továbbá azt, hogy a kivitelezés megfelel-e a műszaki terveknek, valamint a szerződés műszaki jellegű előírásainak,

- az elvégzett munka mennyiségét és minőségét, (az eltakarásra kerülő munkák esetén az eltakarás előtt),

- a beépítendő anyagok minőség tanúsítását,

- az egyes szerkezetekre vonatkozó műszaki paraméterek meglétét.

- A Megbízottnak a kivitelezés ütemezésének megfelelő gyakorisággal (legalább 4 naponként) kell a helyszínen megjelennie a kivitelezés időtartama alatt. Az ellenőrzési munka során különösen köteles ügyelni arra, hogy az egyes eltakarásra kerülő munkákat az eltakarás előtt ellenőrizze.

- Köteles továbbá különösen a következőkre:

- kivitelezőnek az építési naplóba vezetett bejegyzéseit ellenőrizni, azokat igazolni, illetőleg az azokra vonatkozó észrevételeit, kifogásait, megjegyzéseit feltüntetni,

- saját észrevételeit, az elvégzett munka mennyiségi hiányaira, a tervtől való eltérésekre és az észlelt hibákra vonatkozó megállapításait az építési naplóba bevezetni,

- A kivitelezési munka előrehaladását és készültségi fokát ellenőrizni, a szerződésben rögzített befejezési határidő tarthatósága érdekében.

- igazolni a teljesítést, és a teljesítés alapján kiállított számlát ellenőrizni,

- ellenőrizni a teljesítésigazolást, melyet a vállalkozó köteles az alvállalkozója számára kiadni,

- ellenőrizni a kivitelező megvalósulási dokumentációját, és nyilatkozni annak megfelelőségéről

- az esetleg szükségessé váló – kivitelezésre vonatkozó – szerződésmódosításban közreműködni,

- előkészíteni és lefolytatni a műszaki átadás-átvételi eljárást,

- előkészíteni és lefolytatni a garanciális eljárást,

- részt venni a használatba vételi eljárás lefolytatásában.

- Fizetési feltételek:

A műszaki ellenőrzési munka ellenértéke ……,- Ft + 27% ÁFA, mindösszesen bruttó ………..,- Ft, azaz …………………… forint.

A Megbízott a munka elvégzését követően, utólag nyújthat be számlát. A számla ellenértékét a Megbízó a teljesítéstől számított 30 napon belül utalja át a Megbízott bankszámlájára.

A megbízási díj magában foglalja mindazon a költségeket, amelyek a műszaki ellenőrzés ellátásával kapcsolatban felmerülnek. A megbízási díj késedelmes kifizetése esetén a Megbízó a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.

Megbízott a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei ellátásáért egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.

- A teljesítés helye: Oroszlány, belterület 879 hrsz.

- A Megbízó kapcsolattartó képviselője:

Név:	Kovács Gábor Ferenc

Cím:	2840 Oroszlány Rákóczi Ferenc út 78.

Mobil:	36/20-316-9125

e-mail:	kovacs.gabor.ferenc@oroszlany.hu

- A Megbízott és a vele együttműködő partnerek az egyes szakágakban:

Név:

Cím:

Mobil:

e-mail:

Szakág:	közlekedési építmények, jogosultság: ME-KÉ

- Ha a kivitelezés során műszaki vagy gazdasági okokból felmerül a tervváltoztatás szükségessége, vagy többlet-, illetve pótmunkákra van szükség, a Megbízott köteles erről a Megbízót haladéktalanul értesíteni, javaslatait megtenni és utasítását kérni.

- Ha felmerül annak szükségessége, hogy a Megbízó a kivitelezőnek utasítást adjon, vagy a Kivitelező kér utasítást a Megbízótól, a Megbízott köteles erre vonatkozó javaslatait és véleményét a Megbízóval közölni és az utasítás kérdésében döntését kérni. Amennyiben a Kivitelező kifejezi azt a véleményét, hogy a kapott utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, illetve jogszabályba vagy hatósági előírásba ütközik, a Megbízott köteles erről a Megbízót – véleménye kifejtése mellett – értesíteni és döntését kérni.

- Ha a Megbízott a körülményekből arra a következtetésre jut, hogy a kivitelezés befejezése előre láthatóan késedelemmel történik, vagy a Kivitelező ilyen értelmű akadályközléssel él, köteles erről a Megbízót értesíteni és részére a javaslatait megtenni.

- Ha a Megbízott a körülményekről arra következtet, hogy a kivitelezés előre láthatóan hibás lesz, az építési naplóba ezt – az ok megjelölésével – köteles bejegyezni, és a Megbízóval haladéktalanul közölni.

- A Megbízott a műszaki ellenőrzést a szakembertől elvárható gondossággal köteles végezni. A Felek az előbbieken túl is kötelesek egymást tájékoztatni a megbízás ellátásával kapcsolatos lényeges körülményekről. A Megbízó jogosult a Megbízottat az ügy ellátása során utasítani, a Megbízott köteles figyelmeztetni a Megbízót, ha az utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen.

- A Megbízott a Kivitelezővel szemben csak a tények tekintetében tehet jognyilatkozatot. Jognyilatkozat tételére, különösen a szerződés módosítása és a többlet- vagy pótmunka megrendelése tekintetében, csak külön meghatalmazás alapján, az abban foglalt keretek között jogosult.

- A szerződés rendes felmondással nem szűntethető meg, kizárólag rendkívüli felmondásnak van helye, azonnali hatállyal, súlyos szerződésszegés esetén.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- a Megbízott az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget, fontos körülmények építési naplóba való bejegyzését elmulasztja, azokról a Megbízót nem értesíti és ezzel a károsodás veszélyét idézi elő,

- a Megbízó a megbízási díj fizetésével késedelembe esik és kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget.

- A Felek közleményeiket írásban (levélben, e-mailben) kötelesek egymással közölni. Sürgős szükség esetén a közlés telefonon is teljesíthető, de ezt utóbb írásban is rögzíteni kell.

- Ezt a szerződést módosítani vagy kiegészíteni csak írásban lehet.

Felek jelen 4 eredeti példányban készült, három oldalon szerkesztett vállalkozási szerződést –annak közös értelmezését követően-, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Oroszlány, 2021. február

…………………………………….	…………………………………….

Oroszlány Város Önkormányzata	…………………………...

Megrendelő képv. Lazók Zoltán polgármester	Megbízott képv. ……………..

Ellenjegyzem:	Pénzügyi ellenjegyző:

…………………………………….	…………………………………….

dr. File Beáta jegyző	Bársony Éva osztályvezető