VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet

az oroszlányi Ebrendészeti telepre irodakonténer biztosítása (szaniter felszereltséggel: wc, mosdó, zuhanyzó, bojler, telepítésének kivitelezésére

amely létrejött egyrészről

Oroszlány Város Önkormányzata (székhelye: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78., statisztikai jelzőszáma: 15729631-8411-321-11, adószáma: 15729631-2-11, bankszámlaszáma: 12028003-00254374-00100004; képviselője: Lazók Zoltán polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

a … (rövid neve: …; cg. …, székhelye: ...; adószáma: ..; bankszámlaszáma: …; képviseli: … ügyvezető), mint ajánlattevő tervező (továbbiakban: Vállalkozó), a továbbiakban együttesen Felek között az alábbiak szerint:

- Előzmények

- Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásrendjének megfelelően, a honlapján megjelentetett ajánlattételi felhívással ajánlatot kért az oroszlányi Ebrendészeti telepre szaniterfelszereltséggel ellátott irodakonténer beszerzésére, telepítésére. A felhívásra  … db ajánlat érkezett.

Az ajánlattételi felhívásra a Vállakozó ajánlatot tett, melyet Megrendelő – mint a legkedvezőbbet – elfogadott, ennek alapján kerül sor a Felek jelen szerződéskötésére.

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az oroszlányi Ebrendészeti telepre irodakonténer biztosítása (szaniter felszereltséggel: wc, mosdó, zuhanyzó, bojler) telepítésének kivitelezésére az alábbi részletes tartalommal és feltételek szerint.

- A szerződés tárgya

- Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól a jelen szerződés I.1. pontja szerinti Ajánlattételi felhívásban részletezett kivitelezési munkákat.

- Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt és a jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkát szakszerűen ellátja.

- Vállalkozó részletes feladata:

A munkák műszaki tartalma és mennyiségei: a szerződés II.1. pontja szerinti Ajánlattételi felhívásban részletezett munkálatok.

Teljesítés helyszíne: Oroszlány, Bokodi út 7/a. szám és 4700/7 hrsz. alatti ingatlan.

Vállalkozó a kivitelezést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet szerint végzi

Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a hulladékok rendszeres elszállításáról.

Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó előzetes jelzése alapján szemrevételezni és észrevételeit Vállalkozóval egyeztetni.

Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeket Megrendelőnek bemutatni és Megrendelőt az eltakarásról legkésőbb 3 nappal korábban értesíteni.

Vállalkozó köteles a beépített anyagok és a beépítés minőségét igazolni és azt a kivitelezési munka során folyamatosan dokumentálni a Megrendelő számára.

A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában hatályos rendeletek, valamint a nemzeti szabványok és műszaki előírások szolgálnak.

- A szerződés időtartama:

A munkaterület a szerződés aláírásának napjától rendelkezésre áll.

Szerződés teljesítési határideje: 2023. november 15. (szerda) – a Megrendelő előteljesítést elfogad.

- A szerződés teljesítésében részt vevő személyek, szervezetek

- A szerződést a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, azaz a Vállalkozónak kell teljesítenie.

- Vállalkozó a munkát saját alkalmazottjaival látja el.

- Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

- Késedelmi kötbér: a nettó Vállalkozói Díj 1 %-a/nap.

A Vállalkozó a szerződésszegés (a határidő elmulasztása, késedelembe esés) 1. napjától kezdve köteles a fenti összegű kötbért megfizetni. A kötbér összegéről a Megrendelő a késedelem megszűnésekor, legkésőbb azonban a teljesítési határidő lejártát követő 20. napon belül állít ki számlát, melyet a Vállalkozó 30 napon belül köteles a Megrendelő részére, a Megrendelő bankszámlájára történő átutalással megfizetni.

Amennyiben Vállalkozó a szerződés részét képező megvalósítási ütemtervtől jelentősen eltér (azaz a tervezethez képest a munkálatokban 8 napnál hosszabb csúszás következik be), Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni és a munkát mással elvégeztetni, illetve meghiúsulási kötbért követelni, továbbá kártérítési igényt érvényesíteni.

A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a Vállalkozótól a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

- Meghiúsulási kötbér a nettó Vállalkozói Díj 20%-a.

- Jótállás

- Vállalkozó garanciális (jótállási) felelősséget vállal az elvégzett munkák I. osztályú minőségben, I. osztályú új anyagokból, a terveknek és egyéb dokumentumoknak, szabványoknak és szabályzatoknak, továbbá jelen szerződésben foglaltaknak megfelelő módon, a rendeltetésszerű használatra való elvégzéséért. Garanciális (jótállási) felelőssége alapján a Vállalkozó köteles az általa hibásan elvégzett munkák kijavítására vagy az alkalmazott hibás anyagok cseréjére, mindenkor a szükség szerint. Garanciális (jótállási) idő: a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 60 hónap. Amennyiben az elvégzett munkára vagy annak valamely részére jogszabály hosszabb jótállási időt határoz meg, ott a jogszabályban meghatározott idő az irányadó.

- A jótállási kötelezettség alapján a Vállalkozó köteles a hibát a Megrendelő által – a javításhoz szükséges időtartam biztosításával – megadott határidőn belül díjmentesen kijavítani, kivéve, ha bizonyítja, hogy a hiba a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be. Ha Vállalkozó a jótállási kötelezettségének nem tesz megfelelő módon és időben eleget, akkor a Megrendelő jogosult a hibák kijavíttatását, illetve a hiányosságok megszüntetését – a Vállalkozó költségére, azaz a jótállási biztosíték terhére – mással elvégeztetni, Vállalkozó egyidejű írásos értesítése mellett. Vállalkozó köteles részt venni a műszaki átadás-átvételtől számított egy naptári év elteltével a Megrendelővel egyeztetett időpontban garanciális bejáráson. Az ellenőrzés során feltárt hibákat Vállalkozó a jelen pont előírásai szerint köteles kijavítani.

- Jótállási biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként (jótállási biztosíték) a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő biztosíték kerül kikötésre.

A jótállási biztosíték formája: A Vállalkozó a Jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdése értelmében a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz a teljesítésigazolás kiadásának (sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételt igazoló átadás-átvételi igazolás kiadásának) napján köteles rendelkezésre bocsátani.

Vállalkozó az ajánlatában nyilatkozott arról, hogy a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a jótállási biztosítékot határidőre a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

A Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján a biztosíték kikötése vonatkozásában az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban előírja, hogy a biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak:

- óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával,

- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,

- vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

Jótállási Biztosíték felszabadítása: A Jótállási időszak végén a Felek helyszíni bejárást tartanak, és megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. A rögzített hibák kijavítása után, illetve a jegyzőkönyvben foglalt megállapodásnak megfelelően a Jótállási biztosítékot Megrendelő részben, vagy egészben felszabadítja.

- Átadás-átvételi eljárás

- A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő átadás-átvételi eljárást tűz ki legkésőbb a kivitelezés befejezési határidejére az érintettek meghívásával. A Vállalkozó a készre jelentést – várható késedelem esetén annak írásbeli előrejelzését – a határidő napját megelőző 10. napig köteles eljuttatni a Megrendelőhöz.

- A jelen szerződés szerinti munkák elvégzését követően az átadás-átvételi dokumentáció része

- Megvalósulási dokumentáció átadása a Megrendelőnek 1 (egy) papír alapú és 1 elektronikus (pdf, fotó, stb.) példányban (benne a felhasznált anyagok, szerkezetek és a beépítés minőségének dokumentumaival, vizsgálati eredményekkel, szabványossági minősítő iratokkal, nyilatkozatokkal, stb.)

- A teljesítés feltétele a létesítmény átadása, az elvárt dokumentumokkal együtt.

- A Megrendelő kapcsolattartó képviselője:

név:	Lóczi Krisztián osztályvezető

mobil:	+36 (20) 537-7827

cím:	Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal – 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

e-mail:	loczi.krisztian@oroszlany.hu

- Vállalkozó képviselője:

név:

mobil:

cím:

e-mail:

- Pénzügyi feltételek

  - Az ellenszolgáltatás összege (Vállalkozói Díj):

Vállalkozót a fentiek szerint meghatározott munkák ellenértékeként … Ft + 27% ÁFA, mindösszesen … bruttó Ft, azaz … forint Vállalkozói Díj illeti, melynek megfizetésére Megrendelő kötelezettséget vállal. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll.

  - Megrendelő előleget bocsát Vállalkozó részére, legfeljebb a szerződés értékének forgalmi adó nélkül számított 25 %-a mértékig; … + 27% ÁFA, mindösszesen bruttó … Ft, azaz … forint összegben. Az előleg igénybevételének módja: előlegbekérő kiállítása. Az átutalt előleg összegéről Vállalkozó az átutalást követően, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak megfelelő, a banki jóváírás napjával megegyező teljesítési dátumú előlegszámlát bocsát ki.

  - Tekintettel arra, hogy a jelen kivitelezés tárgya építési engedélyhez kötött építési beruházás, így a kifizetés során az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben meghatározott „fordított áfa” szabályai szerint kell eljárni.

  - Vállalkozó a végszámláját a VII.1. pontban meghatározott Vállalkozói Díjról, a VI. pont szerinti, hiánytalan átadás-átvételi eljárás során készült jegyzőkönyv keltezésével megegyező teljesítési dátummal jogosult kiállítani, amelyben elszámolásra kerül a VII.2. pont szerinti előleg összege. A végszámla fizetési határideje a számla keltétől számított 30 naptári nap.

- Teljességi nyilatkozat

- Vállalkozó nyilatkozik, hogy a fenti ajánlati árat a szerződés II/1. pontja szerinti Ajánlattételi eljárásban rögzített műszaki tartalommal történő megvalósításához szükséges minden költségre figyelemmel tette.

- Vállalkozó a szerződés teljesítéséért a jelen pontban írtakon kívül egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.

- Jelen szerződésben rögzített Vállalkozói Díj átalányáras, ennek megfelelően a szerződés tárgyát képezi minden olyan munka megvalósítása, amely az ajánlati dokumentációban szerepel (rajzi és szöveges munkarészek), bizonytalanság esetén a Megrendelő számára kedvezőbb megoldás, szerkezet, anyag, stb. alkalmazásával. A munka mennyiségének előzetes ellenőrzése a Vállalkozó feladata. Többletmunka elszámolására nincs mód.

- Egyéb rendelkezések

- Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitáik eldöntésére a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

- Az ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

- A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet irányadók.

Felek jelen 4 (négy) sorszámozott lapból álló és 3 (három) eredeti példányban készült szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Oroszlány, 2023. október ….

………...............................………………..	………...............................………………..

Megrendelő	Vállalkozó

képv. Lazók Zoltán polgármester	képv. … ügyvezető

Ellenjegyzem:	Pénzügyi ellenjegyzés:

……........................………………..	……........................………………..

Dr. File Beáta	Bársony Éva

jegyző 	pénzügyi osztályvezető