# MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

az oroszlányi Meseliget Óvoda felújításának műszaki ellenőrzésére

amely létrejött egyrészről:

Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út. 78., bankszámla száma: 12028003-00254374-00100004; adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Lazók Zoltán polgármester), mint megbízó (a továbbiakban Megbízó),

másrészről:

Társaság (székhelye:                                                        , bankszámla száma:                                                   ; adószáma:                            ; képviseli:                                  ügyvezető), mint megbízott (a továbbiakban Megbízott) között az alábbiak szerint:

Előzmények:

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatokat kért az Oroszlány, Alkotmány út 56. szám alatti ingatlan óvodai használat céljából történő felújításának műszaki ellenőrzésére. A felhívásra … db ajánlat érkezett, a Megbízott tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási értékű ajánlatot. Megbízó a …………………………………………….. Társaság ajánlatát elfogadta.

Előbbiek alapján a felek az alábbi szerződést kötik:

- A Megbízó megbízza a Megbízottat az Oroszlány, Alkotmány út 56. szám alatti ingatlan, hrsz: 1314) felújítási, átalakítási munkáinak műszaki ellenőrzésével a következő feltételek mellett:

Műszaki ellenőr feladata a kivitelezés műszaki ellenőrzése, továbbá a garanciális eljárás lefolytatása, figyelemmel a Megbízó önkormányzat és a Kivitelező között létrejövő vállalkozási szerződésre, továbbá a műszaki tervekre. A létrejött vállalkozási szerződés e szerződés mellékletévé válik.

- A Megbízott elvállalja a műszaki ellenőrzést, melynek keretében feladata, hogy

- elvégezze a műszaki ellenőri tevékenységet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint, az építési munkálatok szakszerűségét ellenőrizze, különösen az alábbiakat:

- a vonatkozó jogszabályok, környezetvédelmi szabályok, hatósági előírások, szabványok megtartását, továbbá azt, hogy a kivitelezés megfelel-e a műszaki terveknek, valamint a szerződés műszaki jellegű előírásainak,

- az elvégzett munka mennyiségét és minőségét, (az eltakarásra kerülő munkák esetén az eltakarás előtt),

- a beépítendő anyagok minőség tanúsítását,

- az egyes szerkezetekre vonatkozó műszaki paraméterek meglétét,

- a Megrendelővel való kapcsolattartás az építési munka folyamán

- A Megbízottnak a kivitelezés ütemezésének megfelelő gyakorisággal kell a helyszínen megjelennie. Az ellenőrzési munka során különösen köteles ügyelni arra, hogy az egyes eltakarásra kerülő munkákat az eltakarás előtt ellenőrizze.

- Köteles továbbá különösen a következőkre:

- kivitelezőnek az építési naplóba vezetett bejegyzéseit ellenőrizni, azokat igazolni, illetőleg az azokra vonatkozó észrevételeit, kifogásait, megjegyzéseit feltüntetni,

- saját észrevételeit; az elvégzett munka mennyiségi hiányaira, a tervtől való eltérésekre és az észlelt hibákra vonatkozó megállapításait az építési naplóba bevezetni,

- igazolni a teljesítést, és a teljesítés alapján kiállított számlát ellenőrizni,

- ellenőrizni a teljesítésigazolást, melyet a vállalkozó köteles az alvállalkozója számára kiadni,

- ellenőrizni a kivitelező megvalósítási dokumentációját, és nyilatkozni annak megfelelőségéről

- az esetleg szükségessé váló – kivitelezésre vonatkozó – szerződésmódosításban közreműködni,

- előkészíteni és lefolytatni a műszaki átadás-átvételi eljárást,

- előkészíteni és lefolytatni a garanciális eljárást.

- A teljesítés helye: Oroszlány, Alkotmány út 56. szám alatti ingatlan, hrsz: 1314

- Fizetési feltételek:

A műszaki ellenőrzési munka ellenértéke: a kivitelezői vállalkozási szerződésben szereplő nettó ellenszolgáltatás (…………………………. Ft) …… %-a + ÁFA (vagy AM), azaz …………………………… Ft + ……………………….Ft ÁFA (vagy AM) = ……………………………….. Ft.

A Megbízott a kivitelezési munka sikeres műszaki átadás-átvételét követően, utólag nyújthat be számlát. A számla ellenértékét a Megbízó a teljesítéstől számított 30 napon belül utalja át a Megbízott bankszámlájára.

A megbízási díj magában foglalja azokat a költségeket, amelyek a műszaki ellenőrzés ellátásával kapcsolatban rendszerint felmerülnek. A megbízási díj késedelmes kifizetése esetén a megbízó a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles. Megbízott a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei ellátásáért egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.

- A Megbízó kapcsolattartó képviselője:

Név: Varga Szilárdné műszaki ügyintéző

Cím: 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

Telefon: 34/361-444/154 mellék, fax: 34/361-182, mobil: 20/535-5300

e-mail: varga.szilardne@oroszlany.hu

- A Megbízott és/vagy a vele együttműködő partnerek az egyes szakágakban:

Név:

Cím:

Mobil:

e-mail:

Szakág: építészet, jogosultság:

Név:

Cím:

Mobil:

e-mail:

Szakág: épületgépészet, jogosultság:

Név:

Cím:

Mobil:

e-mail:

Szakág: épületvillamosság, jogosultság:

- Ha a kivitelezés során műszaki vagy gazdasági okokból felmerül a tervváltoztatás szükségessége, vagy többlet-, illetve pótmunkákra van szükség, a Megbízott köteles erről a Megbízót haladéktalanul értesíteni, javaslatait megtenni és utasítását kérni.

- Ha felmerül annak szükségessége, hogy a Megbízó a kivitelezőnek utasítást adjon, vagy a Kivitelező kér utasítást a Megbízótól, a Megbízott köteles erre vonatkozó javaslatait és véleményét a Megbízóval közölni és az utasítás kérdésében döntését kérni. Amennyiben a Kivitelező kifejezi azt a véleményét, hogy a kapott utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, illetve jogszabályba vagy hatósági előírásba ütközik, a Megbízott köteles erről a Megbízót – véleménye kifejtése mellett – értesíteni és döntését kérni.

- Ha a Megbízott a körülményekből arra a következtetésre jut, hogy a kivitelezés befejezése előre láthatóan késedelemmel történik, vagy a Kivitelező ilyen értelmű akadályközléssel él, köteles erről a Megbízót értesíteni és részére a javaslatait megtenni.

- Ha a Megbízott a körülményekből arra következtet, hogy a kivitelezés előre láthatóan hibás lesz, az építési naplóba ezt – az ok megjelölésével – köteles bejegyezni, és a Megbízóval haladéktalanul közölni.

- A Megbízott a műszaki ellenőrzést a szakembertől elvárható gondossággal köteles végezni. A felek az előbbieken túl is kötelesek egymást tájékoztatni a megbízás ellátásával kapcsolatos lényeges körülményekről. A Megbízó jogosult a Megbízottat az ügy ellátása során utasítani, a Megbízott köteles figyelmeztetni a Megbízót, ha az utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen.

- A Megbízott a Kivitelezővel szemben csak a tények tekintetében tehet jognyilatkozatot. Jognyilatkozat tételére, különösen a szerződés módosítása és a többlet- vagy pótmunka megrendelése tekintetében, csak külön meghatalmazás alapján, az abban foglalt keretek között jogosult.

- A szerződés rendes felmondással nem szűntethető meg, kizárólag rendkívüli felmondásnak van helye, azonnali hatállyal, súlyos szerződésszegés esetén.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- a Megbízott az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget, fontos körülmények építési naplóba való bejegyzését elmulasztja, azokról a Megbízót nem értesíti és ezzel a károsodás veszélyét idézi elő,

- a Megbízó a megbízási díj fizetésével késedelembe esik és kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget.

- A felek közleményeiket írásban (levélben, faxon, e-mailben) kötelesek egymással közölni. Sürgős szükség esetén a közlés telefonon is teljesíthető, de ezt utóbb írásban is rögzíteni kell.

- Ezt a szerződést módosítani vagy kiegészíteni csak írásban lehet.

E szerződést elolvasás és értelmezés után a felek – mint akaratukkal megegyezőt – aláírják.

Oroszlány, 2017. június 26.

......................................................	......................................................

Megbízó	Megbízott

Lazók Zoltán polgármester	……………………… ügyvezető

Ellenjegyzem:		Pénzügyi ellenjegyző:

......................................................	......................................................

Dr. File Beáta jegyző	 Bársony Éva osztályvezető